**НАРЯД-ДОПУСК**

на производство работ в зоне действия

технических сооружений и устройств железной дороги

работниками

Выдан « » 20 г.

Действителен до « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

1. Руководителям работ: Начальник участка ООО "Алькор" Эрендженов Хонгор Николаевич.

(Ф.И.О., должность)

2. На выполнение работ: «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск – Нахабино (МЦД-2 «Подольск – Нахабино») Этап 2: Реконструкция станции Подольск. Iэтап организации движения. Водопроводные сети и канализация

Переустройство городских сетей водоотведения на ПК 424+65,34- ПК 434+10,5

1. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

Движущийся подвижной состав, возможность приближения к токоведущим частям, находящихся под напряжением, возможность повреждения подземных кабельных коммуникаций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продлить наряд-допуск на производство работ в зоне действия тех­нических сооружений и устройств железной дороги согласно СНиП 12-03-2001 | До начала работ | Начальник участка ООО «Алькор» |
| 2 | Для организации технического надзора вызов ответственных пред­ставителей от ШЧ, РЦС, ПЧ, ЭЧ, ДТВУ производить не позднее трех суток до начала производства работ. До начала работ произве­сти шурфовку кабелей СЦВ и связи под техническим надзором ШЧ, РЦС. | До начала работ | Начальник участка ООО «Алькор» |
| 3 | Все согласования и разрешения на предоставление «окон» оформ­ляются подрядчиком в соответствии с требованиями отдела плани­рования и  организации «окон» Дирекции управления движением | При необходимости закрытия движения | Начальник участка ООО «Алькор» |
| 4 | Предусмотреть типовое ограждение и временное освещение места производства работ | Постоянно | Начальник участка ООО «Алькор» |
| 5 | Соблюдение всех инструкций, действующих на ж.д. транспорте | Постоянно | Начальник участка ООО «Алькор» |
| 6 | Проводить инструктажи по технике безопасности с работниками ООО «РусТрест» исходя из местных условий и характера произво­димых работ | Постоянно | Начальник участка ООО «Алькор» |

Начало работ в \_\_\_\_\_час. \_\_\_\_\_мин. 20\_\_\_\_\_ г.

1. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Соблюдение всех инструкции, действующих на железнодорож­ном транспорте | Постоянно | Начальник участка ООО «Алькор» |
| 2 | Обеспечить сохранность кабелей СЦБ и связи, устройств элек­троснабжения | Постоянно | Начальник участка ООО «Алькор» |
| 3 | Подавать заявку на выдачу предупреждения и ограждения места работ | Постоянно | Начальник участка ООО «Алькор» |
| 4 | Перемещение людей и автомобильной техники на станции согла­совывать с начальником станции | Ежедневно | Начальник участка ООО «Алькор» |

Окончание работ в \_\_\_ час. мин. 20 г.

1. Наряд-допуск выдал: Главный инженер ООО «Алькор» Л.Л. Рожков

(уполномоченный приказом руководителя организации, Ф.И.О., должность, подпись)

Наряд-допуск принял: Начальник участка ООО «Алькор» Эрендженов Х. Н.

(должность, Ф.И.О., подпись)

1. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на про­изводство работ имеется.

Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы

НГрег

ПЧ

*(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя действующего предприятия или эксплуатирующей организации)*

ШЧ

ЭЧ

РЦС

1. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ

*(Ф.И.О., должность, подпись, дата)*

1. Наряд-допуск продлен до

*(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)*

1. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ

*(дата, подпись)*

ПЧ

*(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя действующего предприятия или эксплуатирующей организации)*

ШЧ

ЭЧ

РЦС

Лицо, выдавшее наряд-допуск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата, подпись)*